DEVIS

N° [DEV-2026-001]   Date : [jj/mm/aaaa]   Valable jusqu'au : [jj/mm/aaaa, 30 jours en général]

Devis développeur web : site vitrine de 5 pages

| Prestataire [Nom ou raison sociale, EI le cas échéant] [Adresse] SIREN : [000 000 000] [E-mail, téléphone] [Numéro de TVA intracommunautaire, si assujetti] | Client [Nom ou raison sociale] [Adresse] SIREN : [000 000 000] (client professionnel) [Contact] |
| --- | --- |

Objet de la mission

[Exemple : conception et développement d'un site vitrine de 5 pages avec formulaire de contact pour (nom du client).]

Détail des prestations

| Livrable | Jours | TJM HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage fonctionnel et arborescence des 5 pages | 1 | 450,00 € | 450,00 € |
| Maquettes responsive (accueil, page type) | 2 | 450,00 € | 900,00 € |
| Intégration et développement des 5 pages | 5 | 450,00 € | 2 250,00 € |
| Formulaire de contact et pages légales | 0,5 | 450,00 € | 225,00 € |
| Recette, corrections et mise en ligne | 1 | 450,00 € | 450,00 € |
| Total HT (9,5 jours) |  |  | 4 275,00 € |
| TVA 20 % |  |  | 855,00 € |
| Total TTC |  |  | 5 130,00 € |
| Acompte de 30 % à la signature (TTC) |  |  | 1 539,00 € |
| Solde à la mise en ligne (TTC) |  |  | 3 591,00 € |

[Exemple pour un prestataire assujetti à la TVA. En franchise en base, remplacez la TVA par « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».]

Options

| Option (hors total, à cocher) | Prix HT |
| --- | --- |
| ☐ Module blog avec 3 gabarits d'articles | 2 jours, soit 900,00 € |
| ☐ Maintenance mensuelle (mises à jour, sauvegardes, petites corrections) | 80,00 € par mois |
| ☐ Journée supplémentaire hors périmètre | 450,00 € |

Conditions

•  Mode de facturation. Forfait par livrable. [Variante en régie : estimation de 10 jours à 450 € HT, accord du client demandé au-delà de 10 jours.]

•  Délai. [6 semaines] à compter de la signature, du versement de l'acompte et de la réception des contenus.

•  Recette. Le client dispose de [10] jours ouvrés après livraison pour tester le site. Les défauts signalés sont corrigés gratuitement pendant 30 jours après la mise en ligne. Toute évolution est facturée.

•  Propriété. Les développements spécifiques sont cédés au client à compter du paiement intégral. Les composants open source ou sous licence tierce conservent leur licence.

•  Non inclus. Hébergement, nom de domaine, licences payantes, rédaction des textes, création des visuels.

•  Livraison. Remise des accès, des fichiers sources et d'une courte documentation.

•  Hors périmètre. Toute demande non décrite fait l'objet d'un devis complémentaire.

Pénalités de retard

En cas de retard de paiement, des pénalités sont exigibles au taux de [trois fois le taux d'intérêt légal], ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Escompte pour paiement anticipé : néant. (Mention à conserver pour un client professionnel.)

Accord

Le client déclare avoir pris connaissance du présent devis, des conditions ci-dessus et des conditions générales de vente du prestataire, et les accepte.

| Pour le prestataire Date, nom et signature | Pour le client, précédé de la mention « Bon pour accord » Date, nom et signature |
| --- | --- |

Modèle fourni par outilsbusinesspro.com. Les montants et clauses sont donnés à titre d'exemple : adaptez-les à votre activité. Ce document ne remplace pas un conseil juridique.